关于第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改任务（序号二十二）销号确认表

填报单位（盖章）：             时间：

| 整改任务 | 矿山修复进展缓慢。吉林省历史遗留矿山多，大部分矿区地形地貌破坏严重，矿区土地复垦和生态修复进展缓慢。根据《吉林省矿产资源总体规划（2016—2020年）》，到2020年，矿区土地复垦面积应达到8000公顷以上，实际复垦5390公顷，仅完成目标任务的67.4％。 |  |
| --- | --- | --- |
| 整改目标 | 2023年年底前完成86家废弃矿山地质环境恢复治理任务。2025年12月底前，完成规划确定的历史遗留矿山修复工作。 |  |
| 整改措施 | 省措施：（一）各地落实矿山修复治理主体责任，加强政策引导，按照“谁破坏、谁治理”“谁修复、谁受益”原则，通过激励政策引导、鼓励和支持社会各方投入，加快推进历史遗留矿山生态修复。2025年12月底前，完成“十四五”规划确定的修复任务。 | 市措施：（一）结合自然资源部开展的历史遗留矿山图斑核查工作，摸清辖区内历史遗留矿山底数，建立台账，区分自然恢复、辅助再生、生态重建、转型利用等不同治理模式分类统计，做到底数清、情况明。 （二）2023年12月底前，编制完成市、县两级“十四五”国土空间生态修复规划，明确修复目标，制定年度工作计划。 （三）对矿山地质环境恢复治理工作进行督导检查，每月调度恢复治理工作进展，每季度进行1次实地检查，确保2022年年底前完成70家废弃矿山地质环境恢复治理任务，2023年年底前完成剩余16家治理任务。 （四）积极申请财政资金开展历史遗留矿山恢复治理工作，引导和督促矿山企业履行矿山地质环境恢复治理义务，对拒不履行恢复治理义务的矿山，启用企业存储的保证金和土地复垦费，实施恢复治理工程。按照“谁破坏、谁治理”“谁修复、谁受益”原则，通过激励政策引导、鼓励和支持社会各方投入，加快推进历史遗留矿山生态修复。2025 年12月底前，完成“十四五”规划确定的修复任务。 |
| 整改完成情况 | - （一）按照自然资源部要求，全面开展吉林市辖区内图斑调查工作。结合自然恢复、辅助再生、生态重建、转型利用四种治理方式分类统计，实现底数清、情况明。通过实地核查，我市历史遗留矿山面积为388.4公顷。按照省自然资源厅要求，“十四五”期间我市应完成292.27公顷矿山治理任务。我市制定印发《吉林市规划和自然资源局关于印发<吉林市“十四五”历史遗留矿山生态修复工作方案>的通知》，明确各阶段治理任务，确保历史遗留矿山修复治理工作有序推进。 - （二）市、县分别完成《国土空间生态修复规划（2021-2035）》编制印发工作，为全市国土空间生态修复工作提供了依据。 - （三）市规划和自然资源局进一步加大督导检查力度，对全市矿山进行动态监测，落实“实施监测、发现问题、会商研判、组织整改、核查确认”闭环管理的工作要求。对关闭矿山地质环境恢复治理工作进行督导检查，指导县（市）自然资源局和城区分局每季度进行1次实地检查，每月调度恢复治理工作进展，确保矿山企业按要求进行矿山恢复治理，2022-2023年累计完成93家关闭矿山恢复治理验收工作。 - （四）按照“节约优先、保护优先、自然恢复”为主的方针，区分自然恢复类、转型利用类和辅助再生类，分类推进历史遗留矿山生态修复，申请省级专项资金治理43个辅助再生类历史遗留矿山，截至目前，已完成303.43公顷历史遗留矿山的恢复治理，超额完成“十四五”明确的292.27公顷的治理任务。 - 此项任务已完成整改。 |  |